Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 ноября 2023 г. N 32/646-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И ЭЛЕКТРОННОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=73341&dst=100005) Правительства Ульяновской области  от 05.02.2024 N 3/61-П) |  |

Правительство Ульяновской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную [программу](#P30) Ульяновской области "Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

Председатель

Правительства Ульяновской области

В.Н.РАЗУМКОВ

Утверждена

постановлением Правительства

Ульяновской области

от 30 ноября 2023 г. N 32/646-П

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

И ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=73341&dst=100005) Правительства Ульяновской области  от 05.02.2024 N 3/61-П) |  |

Стратегические приоритеты государственной программы

Ульяновской области "Развитие информационного общества

и электронного правительства в Ульяновской области"

1. Оценка текущего состояния соответствующей сферы (отрасли)

социально-экономического развития Ульяновской области

Информационные и коммуникационные технологии являются неотъемлемой частью современных управленческих систем во всех отраслях экономики, сферах государственного управления, обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка.

Развитие отрасли информационных технологий в Ульяновской области реализуется в соответствии со Стратегией развития отрасли информационных и цифровых технологий Ульяновской области на 2020 - 2030 годы, утвержденной распоряжением Губернатора Ульяновской области от 18.10.2019 N 1293-р "О Стратегии развития отрасли информационных и цифровых технологий Ульяновской области на 2020 - 2030 годы", целью которой является создание условий для достижения высоких темпов экономического роста ИТ-индустрии региона.

3 июля 2023 года Губернатором Ульяновской области утверждена Стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Ульяновской области, в соответствии с которой основными направлениями цифровой трансформации также являются:

полный переход на предоставление государственных услуг в электронной форме;

рост удовлетворенности населения и бизнеса качеством предоставленных государственных услуг в электронной форме;

рост вовлеченности населения и бизнеса в развитие региона за счет цифровых сервисов;

оптимизация управления данными отраслей экономики и социальной сферы, а также государственного управления, в том числе за счет использования технологий искусственного интеллекта и больших данных;

обеспечение цифровой безопасности отраслей экономики и социальной сферы, а также государственного управления;

организация единой системы обработки и хранения данных;

переход на электронный внутриведомственный и межведомственный документооборот;

создание и развитие информационных систем отраслей экономики и социальной сферы, а также государственного управления;

рост цифровой грамотности населения;

обучение и привлечение ИТ-специалистов для работы в отраслях экономики и социальной сферы, а также государственном управлении;

рост уровня "цифровой зрелости" приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, а также государственного управления;

организация высокоскоростного Интернета на территории всего региона.

В период 2020 - 2022 годов в результате реализации государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=72933&dst=100009) Ульяновской области "Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области" (далее также - государственная программа), утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 N 26/585-П "Об утверждении государственной программы Ульяновской области "Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области", достигнуты следующие результаты:

доля зарегистрированных пользователей в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - ЕПГУ), использующих сервисы ЕПГУ в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ в Ульяновской области составила 50%;

на территории Ульяновской области создана сеть многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее также - МФЦ), в составе которых функционируют более 347 окон обслуживания заявителей;

доля населения, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту жительства (пребывания), в том числе в МФЦ, составляет 97,3%;

обновлено программное обеспечение и модернизировано технологическое оборудование для обеспечения функционирования Единой системы электронного документооборота Правительства Ульяновской области и возглавляемых им исполнительных органов Ульяновской области (далее - ЕСЭД);

число пользователей ЕСЭД увеличилось до 2000 человек.

По состоянию на 2023 год на территории Ульяновской области функционируют 28 МФЦ и 95 территориально обособленных структурных подразделений МФЦ во всех муниципальных районах и городских поселениях Ульяновской области.

Сетью МФЦ организовано предоставление 1569 государственных и муниципальных услуг, в том числе 70 государственных услуг, предоставляемых федеральными органами исполнительной власти, 217 государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами Ульяновской области, и 1258 муниципальных услуг, из которых 54 типовых, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области (далее также - ОМСУ), и 24 иных услуг.

В МФЦ на регулярной основе проводятся курсы повышения компьютерной грамотности населения, в том числе по процессу получения услуг в электронной форме посредством использования ЕПГУ.

В 2022 году жители Ульяновской области подали через ЕПГУ более 3,7 млн. электронных заявлений, это на 200 тысяч услуг больше по сравнению с 2021 годом. Более 160 тысяч электронных заявлений было подано из секторов пользовательского сопровождения, созданных на базе МФЦ, в которых специалисты МФЦ оказывают консультационную и организационно-техническую поддержку заявителям в процессе получения услуг в электронной форме.

По итогам первого полугодия 2023 года сервисами ЕПГУ воспользовались 46,0% зарегистрированных на портале жителей региона (или 431,8 тыс. человек из 938,6 тыс. человек).

Для предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме и по "принципу одного окна", функционируют следующие информационные системы:

государственная информационная система Ульяновской области "Автоматизированная информационная система многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Ульяновской области";

информационная система для автоматизации предоставления услуг в сфере охоты.

Проведена модернизация государственной информационной системы Ульяновской области "Интеграционная информационная система по персонифицированному учету граждан, проживающих на территории Ульяновской области, имеющих право на меры социальной поддержки, адресную социальную помощь и иные социальные гарантии, SiTex - "Электронный социальный регистр населения Ульяновской области" с целью предоставления трех региональных массовых социально значимых услуг с применением цифровых административных регламентов.

На территории Ульяновской области действуют 1422 субъекта предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в ИТ-сфере, из них 462 юридических лица, 960 индивидуальных предпринимателей. Государственную аккредитацию в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации получили 215 организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.

Среднесписочная численность работников отрасли информационных технологий в 2022 году составила 6329 человек, что на 8% больше уровня 2021 года (увеличение на 466 человек), в 2021 году - на 13% больше уровня 2020 года (увеличение на 654 человека).

На территории Ульяновской области действует система мер поддержки ИТ-организаций, направленная на стимулирование перспективных инновационных разработок и содействие развитию малого и среднего предпринимательства.

В 2022 году расходы на информационно-коммуникационные технологии в исполнительных органах Ульяновской области составили 477,6 млн. рублей, что на 0,4% больше, чем в 2021 году (475,5 млн. рублей), и в 3 раза больше, чем в 2020 году (158 млн. рублей). Плановые показатели по расходам на информационно-коммуникационные технологии в 2022 году перевыполнены на 4,4%.

Проведена модернизация защищенной сети передачи данных Правительства Ульяновской области.

С 2016 года в целях системной поддержки образовательных и профориентационных проектов в сфере информационных технологий и создания условий для устойчивого роста ИТ-отрасли региона действует Фонд развития информационных технологий Ульяновской области (далее - Фонд).

В 2022 году Фондом выделено более 6,5 млн. рублей на поддержку 17 образовательных, профориентационных и социальных проектов в сфере информационных технологий.

В Ульяновской области действуют четыре детских технопарка "Кванториум", задачами которых являются подготовка новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработка, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. Созданы три центра цифрового образования детей "IT-куб", задачей которых является создание среды, обеспечивающей ускоренное освоение обучающимися актуальных и востребованных знаний в ИТ-сфере.

В 2022 году прошли обучение более 150 государственных гражданских служащих Ульяновской области и муниципальных служащих в Ульяновской области в рамках следующих обучающих мероприятий:

курсов повышения квалификации "Внедрение цифровых технологий в государственное управление";

семинара "Цифровые ассистенты: эффективность, функции, перспективы";

курсов повышения квалификации "Стратегия и тактика антикризисного управления в условиях цифровой трансформации".

В 2022 году количество одобренных заявок на обучение по государственной программе дополнительного образования в сфере цифровой экономики "Цифровые профессии" составило 1034 единицы, число школьников, зачисленных на курсы по программированию "Код будущего", - 604 человека.

2. Описание приоритетов и целей социально-экономического

развития Ульяновской области в сфере реализации

государственной программы

2.1. В соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 [N 204](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358026) "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", от 21.07.2020 [N 474](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927) "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=68075) Правительства Ульяновской области от 13.07.2015 N 16/319-П "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года" основными приоритетами социально-экономического развития Ульяновской области в сфере реализации государственной программы являются:

1) повышение уровня благосостояния, качества жизни и работы граждан;

2) улучшение доступности и качества государственных услуг;

3) повышение степени информированности и цифровой грамотности;

4) развитие экономического потенциала страны с использованием современных информационных, телекоммуникационных и цифровых технологий;

5) обеспечение прав граждан на доступ к информации;

6) обеспечение свободы выбора средств получения знаний при работе с информацией;

7) защита личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз;

8) обеспечение государственной защиты интересов российских граждан в информационной сфере.

2.2. Целями реализации государственной программы являются:

1) обеспечение качественных изменений в бизнес-процессах и способах осуществления экономической деятельности ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления в результате внедрения отечественных решений и цифровых технологий, приводящих к улучшению качества жизни населения Ульяновской области;

2) развитие сервисов электронного правительства, переход к оказанию государственных (муниципальных) услуг (функций), иных услуг (сервисов) и сведений в электронной форме, расширение использования информационно-телекоммуникационных технологий для предоставления государственных и муниципальных услуг бюджетными учреждениями, а также социально значимых услуг государственными и муниципальными предприятиями;

3) поддержка развития и координации цифровизации Ульяновской области;

4) создание условий для развития отрасли информационных технологий, включая поддержку цифровой трансформации важнейших отраслей экономики;

5) повышение эффективности процессов функционирования организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием современных цифровых технологий.

3. Сведения о взаимосвязи государственной программы

с национальными целями развития Российской Федерации,

стратегическими приоритетами, целями и показателями

соответствующей государственной программы

Российской Федерации

Государственная программа взаимосвязана с национальной целью развития Российской Федерации на период до 2030 года "Цифровая трансформация", а также с целями государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470030&dst=107781) Российской Федерации "Информационное общество", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 313 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Информационное общество", - "к 2030 году обеспечено увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов" и "к 2030 году уровень "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления достигнет 100 процентов".

4. Описание задач государственного управления,

осуществляемого органами публичной власти Ульяновской

области в соответствующей сфере (отрасли)

социально-экономического развития Ульяновской области,

и способы их эффективного решения

4.1. Для достижения национальной цели развития Российской Федерации "Цифровая трансформация" определены следующие задачи:

1) увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде;

2) достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, а также государственного управления.

4.2. Для достижения цели "к 2030 году обеспечено увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов" предусмотрены следующие задачи государственного управления:

1) обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме с использованием ЕПГУ;

2) цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти;

3) стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронной форме с использованием ЕПГУ;

4) повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов;

5) функционирование и развитие на территории Ульяновской области современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

4.3. Для достижения цели "к 2030 году уровень "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления достигнет 100 процентов" предусмотрены следующие задачи государственного управления:

1) реализация регионального проекта, направленного на развитие информационных технологий на территории Ульяновской области;

2) повышение уровня доступности и качества предоставления государственных услуг исполнительными органами Ульяновской области и муниципальных услуг ОМСУ на территории Ульяновской области;

3) развитие перспективных высокотехнологичных направлений в сфере информационных технологий, включая поддержку цифровой трансформации важнейших отраслей экономики Ульяновской области.

4.4. Государственной программой предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области Автономной некоммерческой организации дополнительного образования "Агентство технологического развития Ульяновской области" в целях финансового обеспечения ее затрат в связи с осуществлением своей деятельности, а также предоставление субсидии из областного бюджета Ульяновской области Фонду развития информационных технологий Ульяновской области в целях финансового обеспечения его затрат, связанных с реализацией мероприятий, направленных на повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области, а также финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением указанным Фондом уставной деятельности.

Правила предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам устанавливаются Правительством Ульяновской области.

ПАСПОРТ

государственной программы Ульяновской области

"Развитие информационного общества и электронного

правительства в Ульяновской области"

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы | Министр Ульяновской области, координирующий вопросы реализации государственной политики в области информационных и телекоммуникационных технологий |
| Государственный заказчик государственной программы | Правительство Ульяновской области |
| Соисполнители государственной программы, участники государственной программы | Областное государственное казенное учреждение "Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области" |
| Срок реализации государственной программы | 2024 - 2030 годы |
| Цель/цели государственной программы | Обеспечение качественных изменений в бизнес-процессах и способах осуществления экономической деятельности ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления в результате внедрения отечественных решений и цифровых технологий, приводящих к улучшению качества жизни населения Ульяновской области |
| Направления (подпрограммы) государственной программы | "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области";  "Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов Ульяновской области" |
| Показатели государственной программы | Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов;  достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления |
| Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации | Всего 4607259,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2024 году - 718905,4 тыс. рублей;  в 2025 году - 688292,9 тыс. рублей;  в 2026 году - 688292,9 тыс. рублей;  в 2027 году - 627942,0 тыс. рублей;  в 2028 году - 627942,0 тыс. рублей;  в 2029 году - 627942,0 тыс. рублей;  в 2030 году - 627942,0 тыс. рублей;  из них:  за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области - 4603805,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2024 году - 715451,8 тыс. рублей;  в 2025 году - 688292,9 тыс. рублей;  в 2026 году - 688292,9 тыс. рублей;  в 2027 году - 627942,0 тыс. рублей;  в 2028 году - 627942,0 тыс. рублей;  в 2029 году - 627942,0 тыс. рублей;  в 2030 году - 627942,0 тыс. рублей;  за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета, - 3453,6 тыс. рублей, в том числе:  в 2024 году - 3453,6 тыс. рублей |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=73341&dst=100010) Правительства Ульяновской области от 05.02.2024 N 3/61-П) | |
| Связь государственной программы с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Российской Федерации | Государственная программа связана с национальной целью развития Российской Федерации "Цифровая трансформация" и с государственной [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470030&dst=107781) Российской Федерации "Информационное общество" |

Приложение N 1

к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И ЭЛЕКТРОННОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания значения показателя | Единица измерения значения показателя (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение значений показателя | Связь с показателями | Информационная система |
| значение | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов | ГП РФ | + | % | 95,0 | 2023 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927) Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" (далее - Указ N 474) | Правительство Ульяновской области, Министерство транспорта Ульяновской области,  Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области,  Министерство здравоохранения Ульяновской области,  Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области | Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов | Федеральная государственная информационная система координации информатизации (далее - ФГИС КИ) |
| 2. | Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления | ГП РФ, ВДЛ, ГП | + | % | 69,1 | 2023 | 72,5 | 76,5 | 80,5 | 84,5 | 90,6 | 95,7 | 100,0 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927) N 474,  [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426376) Президента Российской Федерации от 04.02.2021 N 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации" | Правительство Ульяновской области, Министерство транспорта Ульяновской области,  Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области,  Министерство здравоохранения Ульяновской области,  Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области | Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления | ФГИС КИ |

Примечание. ГП РФ - государственная программа Российской Федерации, ВДЛ - показатель для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и исполнительных органов субъектов Российской Федерации, ГП - государственная программа Ульяновской области.

Приложение N 2

к государственной программе

СИСТЕМА СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи структурного элемента государственной программы | Краткое описание ожидаемых эффектов от решения задачи структурного элемента государственной программы | Связь структурного элемента с показателями государственной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Направление (подпрограмма) "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области" | | | |
| 1. | Региональный проект "Цифровое государственное управление", обеспечивающий достижение значений показателей и результатов федерального [проекта](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=328938) "Цифровое государственное управление", входящего в состав национального проекта "Цифровая экономика"  (куратор - Разумков Владимир Николаевич, Председатель Правительства Ульяновской области) | | |
| Ответственный за реализацию: Правительство Ульяновской области | Срок реализации: 2021 - 2024 годы | |
| 1.1. | Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг | Обеспечено предоставление массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - ЕПГУ) | Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов |
| 1.2. | Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти | Обеспечено функционирование системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Ульяновской области в целях предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме | Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов |
| 1.3. | Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ | Организовано размещение информационного материала о возможности и преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме в средствах массовой информации Ульяновской области | Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов |
| 2. | Региональный проект "Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации", обеспечивающий достижение значений показателей и результатов федерального проекта "Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации", не входящего в состав национального проекта  (куратор - Разумков Владимир Николаевич, Председатель Правительства Ульяновской области) | | |
| Ответственный за реализацию: Правительство Ульяновской области | Срок реализации: 2022 - 2024 годы | |
| 2.1. | Реализация проектов, направленных на становление информационного общества на территории субъектов Российской Федерации | Реализован проект в сфере информационных технологий на территории Ульяновской области | Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) и информационных систем, используемых для их предоставления"  (куратор - Ягфаров Олег Модорисович, Министр Ульяновской области) | | |
| Ответственный за реализацию: Правительство Ульяновской области | | |
| 3.1. | Повышение уровня доступности и качества предоставления государственных услуг исполнительными органами Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области на территории Ульяновской области | Организовано предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе в МФЦ. Обеспечено функционирование и развитие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг, а также осуществления межведомственного информационного взаимодействия в электронной форме | Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления |
| Направление (подпрограмма) "Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов Ульяновской области" | | | |
| 4. | Региональный проект "Информационная безопасность", обеспечивающий достижение значений показателей и результатов федерального [проекта](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=328854&dst=100732) "Информационная безопасность", входящего в состав национального проекта "Цифровая экономика"  (куратор - Разумков Владимир Николаевич, Председатель Правительства Ульяновской области) | | |
| Ответственный за реализацию: Правительство Ульяновской области | Срок реализации: 2019 - 2024 годы | |
| 4.1. | Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов | Осуществлено повышение защищенности государственных информационных систем и ресурсов, в результате чего обеспечены защита граждан от утечки персональных данных, повышение уровня доверия к государственным информационным системам и ресурсам. Проведена модернизация защищенной сети передачи данных Правительства Ульяновской области | Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов |
| 5. | Региональный проект "Информационная инфраструктура", обеспечивающий достижение значений показателей и результатов федерального [проекта](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=328932) "Информационная инфраструктура", входящего в состав национального проекта "Цифровая экономика"  (куратор - Разумков Владимир Николаевич, Председатель Правительства Ульяновской области) | | |
| Ответственный за реализацию: Правительство Ульяновской области | Срок реализации: 2019 - 2024 годы | |
| 5.1. | Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн-сервисов | Обеспечено подключение и широкополосный доступ социально значимых объектов к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов |
| 6. | Региональный проект "Цифровые технологии", обеспечивающий достижение значений показателей и результатов федерального [проекта](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=328937) "Цифровые технологии", входящего в состав национального проекта "Цифровая экономика"  (куратор - Разумков Владимир Николаевич, Председатель Правительства Ульяновской области) | | |
| Ответственный за реализацию: Правительство Ульяновской области | Срок реализации: 2019 - 2024 годы | |
| 6.1. | Создание условий для развития стартапов, разрабатывающих решения в сфере информационных технологий | Осуществлено содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Ульяновской области, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального [проекта](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=328937) "Цифровые технологии". Проведена информационная кампания о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в средствах массовой информации | Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления |
| 7. | Региональный приоритетный проект "Цифровизация городского хозяйства в Ульяновской области "Умный город"  (куратор - Разумков Владимир Николаевич, Председатель Правительства Ульяновской области) | | |
| Ответственный за реализацию: Правительство Ульяновской области | Срок реализации: 2019 - 2024 годы | |
| 7.1. | Внедрение в Ульяновской области до 2024 года стандарта "Умный город" путем преобразования сферы городского хозяйства, повышения качества управления городами и повышения уровня жизни за счет использования передовых цифровых и инженерных решений | Установлены комплексы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, камеры интеллектуального видеонаблюдения, внедрены система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", автоматизированная система учета оплаты проезда в трамваях, автоматизированная система управления дорожным движением | Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий "Модернизация сетей передачи данных и обновление программного обеспечения"  (куратор - Ягфаров Олег Модорисович, Министр Ульяновской области) | | |
| Ответственный за реализацию: Правительство Ульяновской области | | |
| 8.1. | Функционирование и развитие на территории Ульяновской области современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Обеспечены единство, устойчивость и безопасность информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Ульяновской области на всех уровнях информационного пространства | Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов |
| Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) | | | |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение проведения мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий"  (куратор - Ягфаров Олег Модорисович, Министр Ульяновской области) | | |
| Ответственный за реализацию: Правительство Ульяновской области | | |
| 9.1. | Развитие перспективных высокотехнологичных направлений в сфере информационных технологий, включая поддержку цифровой трансформации важнейших отраслей экономики Ульяновской области | Обеспечено содействие в реализации образовательных и профориентационных проектов в сфере информационных технологий, науки и техники, направленных на развитие информационных технологий и научно-технологическое развитие Ульяновской области | Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления |

Приложение N 3

к государственной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И ЭЛЕКТРОННОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=73341&dst=100023) Правительства Ульяновской области  от 05.02.2024 N 3/61-П) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименования государственной программы, структурного элемента, мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации государственной программы, структурного элемента, мероприятия | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации государственной программы, структурного элемента, мероприятия, тыс. рублей | | | | | | | |
| всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Государственная программа Ульяновской области "Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области" | | Правительство Ульяновской области | Всего, в том числе: | 9600000000 | 4607259,2 | 718905,4 | 688292,9 | 688292,9 | 627942,0 | 627942,0 | 627942,0 | 627942,0 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее также - областной бюджет) | 4603805,6 | 715451,8 | 688292,9 | 688292,9 | 627942,0 | 627942,0 | 627942,0 | 627942,0 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 3453,6 | 3453,6 | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=73341&dst=100024) Правительства Ульяновской области от 05.02.2024 N 3/61-П) | | | | | | | | | | | | |
| Направление (подпрограмма) "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области" | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Региональный проект "Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации" | Правительство Ульяновской области | Всего, в том числе: | 9620100000 | 4317,0 | 4317,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 863,4 | 863,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 3453,6 | 3453,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=73341&dst=100039) Правительства Ульяновской области от 05.02.2024 N 3/61-П) | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение оказания региональных услуг в электронном виде в субъектах Российской Федерации посредством ведомственной информационной системы с применением цифровых регламентов | Правительство Ульяновской области | Всего, в том числе: | 96201R0280 | 4317,0 | 4317,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 863,4 | 863,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 3453,6 | 3453,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=73341&dst=100049) Правительства Ульяновской области от 05.02.2024 N 3/61-П) | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и информационных систем, используемых для их предоставления" | Правительство Ульяновской области" | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 9650100000 | 4515461,6 | 658428,2 | 672632,7 | 672632,7 | 627942,0 | 627942,0 | 627942,0 | 627942,0 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=73341&dst=100061) Правительства Ульяновской области от 05.02.2024 N 3/61-П) | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения "Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области" (далее - ОГКУ "Правительство для граждан") | Правительство Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 9650180232 | 4508617,025 | 653328,225 | 671760,4 | 671760,4 | 627942,0 | 627942,0 | 627942,0 | 627942,0 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=73341&dst=100066) Правительства Ульяновской области от 05.02.2024 N 3/61-П) | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Создание, эксплуатация, модернизация и развитие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и осуществления межведомственного информационного взаимодействия в электронной форме | Правительство Ульяновской области, ОГКУ "Правительство для граждан" | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 9650180233 | 6844,575 | 5099,975 | 872,3 | 872,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление (подпрограмма) "Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов Ульяновской области" | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Модернизация сетей передачи данных и обновление программного обеспечения" | Правительство Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 9650200000 | 35500,0 | 35500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=73341&dst=100072) Правительства Ульяновской области от 05.02.2024 N 3/61-П) | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Модернизация центра обработки данных и формирование резервного центра обработки данных для обеспечения функционирования информационных систем Правительства Ульяновской области и возглавляемых им исполнительных органов Ульяновской области | Правительство Ульяновской области, ОГКУ "Правительство для граждан" | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 9650280236 | 16500,0 | 16500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=73341&dst=100075) Правительства Ульяновской области от 05.02.2024 N 3/61-П) | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Приобретение пользовательских и серверных лицензий, программного обеспечения, программно-аппаратных и технических средств для обеспечения функционирования серверов единой системы электронного документооборота Правительства Ульяновской области и возглавляемых им исполнительных органов Ульяновской области | Правительство Ульяновской области, ОГКУ "Правительство для граждан" | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 9650280234 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.2 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=73341&dst=100078) Правительства Ульяновской области от 05.02.2024  N 3/61-П) | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Развитие Ситуационного центра Губернатора Ульяновской области | Правительство Ульяновской области, ОГКУ "Правительство для граждан" | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 9650280237 | 9000,0 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.3 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=73341&dst=100093) Правительства Ульяновской области от 05.02.2024  N 3/61-П) | | | | | | | | | | | | |
| Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение проведения мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий" | Правительство Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 9650300000 | 51980,6 | 20660,2 | 15660,2 | 15660,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=73341&dst=100108) Правительства Ульяновской области от 05.02.2024 N 3/61-П) | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Предоставление Автономной некоммерческой организации дополнительного образования "Агентство технологического развития Ульяновской области" субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения ее затрат в связи с осуществлением своей деятельности | Правительство Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 9650380261 | 38000,0 | 14000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Предоставление субсидии Фонду развития информационных технологий Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий, направленных на повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области, а также финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением им уставной деятельности | Правительство Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 9650380262 | 13980,6 | 6660,2 | 3660,2 | 3660,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=73341&dst=100111) Правительства Ульяновской области от 05.02.2024 N 3/61-П) | | | | | | | | | | | | |